Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018г. Торжок			                                               № 462

О внесении изменений в постановление администрации города Торжка

Тверской области от 28.10.2016 № 561

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2016 № 432-пп «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2017-2019 годы», постановлением администрации города Торжка от 20.11.2018 № 461,администрация города Торжка постановляет:

- Внести изменения в постановление  администрации города от  28.10.2016№ 561 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2017-2019 годы в муниципальном образовании город Торжок» (в редакции постановлений администрации города Торжка от 13.12.2016 № 653,                  от 02.10.2017 № 491и от 31.08.2018 № 346) (далее - Постановление):

1.1. Приложение к Постановлению «Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению   капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в муниципальном образовании город Торжок на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации муниципального образования город Торжок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Глава города                                                               А.В. Меньщиков

- Утвержден

- постановлением администрации города Торжка

- от 28.10.2016 № 561

| КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального образования город Торжок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в ред. постановлений администрации города Торжка от 13.12.2016 № 653, от 02.10.2017 № 491, от 31.08.2018 № 346, от 20.11.2018 № 462) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Начало проведения капитального ремонта 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | не проводился |  |  |  | 25 290,50 | 23 034,00 | 21 793,90 | 908,00 | 27 887 857,00 | 0,00 | 0,00 | 27 887 857,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.44 | 1958 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 472,80 | 1 340,40 | 1 340,40 | 35 | 3 993 146,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993 146,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979,07 | 7 822,00 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Торжок, ул. М.Горького, д.59 | 1989 |  | кирпич | 5 | 5 | 3 077,70 | 2 760,90 | 2 631,30 | 112 | 2 428 592,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 592,00 | 0,00 | 0,00 | 879,64 | 7 822,00 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.16 | 1970 |  | ж/б панели | 5 | 6 | 4 832,80 | 4 328,20 | 4 026,50 | 157 | 6 324 001,00 | 0,00 | 0,00 | 6 324 001,00 | 0,00 | 0,00 | 1461,12 | 7 822,00 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.87б | 1974 |  | ж/б панели | 5 | 4 | 2 805,20 | 2 696,50 | 2 652,70 | 104 | 4 040 596,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 596,00 | 0,00 | 0,00 | 1498,46 | 7 822,00 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.87в | 1977 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 967,80 | 2 815,70 | 2 754,00 | 117 | 4 202 669,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 669,00 | 0,00 | 0,00 | 1492,58 | 7 822,00 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Торжок, ул. М. Горького, д.38 | 1991 |  | ж/б панели | 5 | 5 | 3 981,10 | 3 488,10 | 2 967,50 | 140 | 2 608 468,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 468,00 | 0,00 | 0,00 | 747,82 | 7 822,00 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| 7 | г. Торжок, ул. М.Горького, д.45 | 1991 |  | кирпич | 5 | 6 | 6 153,10 | 5 604,20 | 5 421,50 | 243 | 4 290 385,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 385,00 | 0,00 | 0,00 | 765,57 | 7 822,00 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| Начало проведения капитального ремонта 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 49 061,70 | 42 616,60 | 40 484,60 | 1 754,00 | 47 898 767,00 | 0,00 | 0,00 | 47 898 767,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д.52 | 1917 | не проводился | кирпич-дерево | 2 | 2 | 415,40 | 353,80 | 353,80 | 16 | 1 329 885,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 885,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758,86 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 2 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.48 | 1959 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 363,40 | 1 254,00 | 1 047,70 | 65 | 1 856 453,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 453,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480,43 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Торжок, ул. Падерина, д.5 | 1954 |  | кирпич | 2 | 1 | 474,20 | 434,90 | 373,70 | 18 | 1 518 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 210,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490,94 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Торжок, ул. Володарского, д.49а | 1964 |  | кирпич | 2 | 2 | 509,00 | 450,70 | 414,10 | 23 | 203 023,00 | 0,00 | 0,00 | 203 023,00 | 0,00 | 0,00 | 450,46 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.41 | 1957 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 084,20 | 1 010,20 | 1 010,20 | 37 | 2 925 993,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 993,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896,45 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Торжок, Зеленый городок, д.7б | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 526,60 | 467,50 | 466,00 | 28 | 1 413 679,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 679,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023,91 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 7 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.85б | 1988 |  | кирпич | 5 | 4 | 4 793,00 | 4 322,40 | 4 162,70 | 165 | 3 624 132,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 132,00 | 0,00 | 0,00 | 838,45 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Торжок, ул. Мира, д.46 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 418,10 | 3 177,00 | 3 133,40 | 103 | 4 617 422,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 422,00 | 0,00 | 0,00 | 1453,39 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Торжок, ул. Энгельса, д.8 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 653,80 | 604,30 | 602,50 | 27 | 1 720 037,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 037,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846,33 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Торжок, ул. Падерина, д.1 | 1951 |  | шлак | 2 | 1 | 528,9 | 492,3 | 437,9 | 19 | 1 167 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 108,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370,73 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 11 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.48 | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 653,70 | 508,40 | 403,70 | 22 | 1 912 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 464,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761,73 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 12 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.50 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 485,30 | 442,80 | 442,80 | 23 | 1 283 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 025,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,53 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 13 | г. Торжок, Новгородская наб, д.1б | 1960 |  | кирпич | 2 | 6 | 310,10 | 310,10 | 256,50 | 15 | 854 463,00 | 0,00 | 0,00 | 854 463,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755,44 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 14 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.25а | 1986 |  | ж/б панель | 9 | 1 | 4 680,10 | 3 859,80 | 3 799,50 | 155 | 1 966 915,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 15 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.27 | 1986 |  | ж/б панель | 9 | 1 | 4 657,00 | 3 827,20 | 3 758,90 | 152 | 1 966 522,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 16 | г. Торжок, ул. Луначарского, д.128 | 1991 |  | ж/б панель | 9 | 4 | 8 920,30 | 7 756,50 | 7 310,70 | 334 | 7 812 146,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 17 | г. Торжок, ул. Старицкая, д.100 | 1985 |  | ж/б панель | 9 | 1 | 4 656,80 | 3 745,20 | 3 572,30 | 153 | 1 960 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 18 | г. Торжок, ул. Старицкая, д.102 | 1986 |  | ж/б панель | 9 | 3 | 6 530,60 | 5 728,30 | 5 133,80 | 242 | 5 851 830,00 | 0,00 | 0,00 | 5 851 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 19 | г. Торжок, Калининское шоссе, д.14 | 1985 |  | ж/б панель | 9 | 2 | 4 401,20 | 3 871,20 | 3 804,40 | 157 | 3 915 438,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| Начало проведения капитального ремонта 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | не проводился |  |  |  | 25 518,90 | 22 189,00 | 20 729,20 | 835,00 | 31 984 311,00 | 0,00 | 0,00 | 31 984 311,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Кутузова. д.1 | 1988 |  | панель | 5 | 3 | 3 046,90 | 2 315,30 | 2 261,40 | 91 | 1 899 291,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 291,00 | 0,00 | 0,00 | 820,32 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 2 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.37 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 738,80 | 2 674,50 | 2 598,80 | 98 | 2 600 317,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 317,00 | 0,00 | 0,00 | 972,26 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 3 | г. Торжок, ул. Бакунина. д.8 | 1917 |  | кирпич | 2 | 1 | 267,30 | 221,10 | 151,50 | 12 | 991 688,00 | 0,00 | 0,00 | 991 688,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485,25 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д.113 | 1961 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 717,60 | 2 525,70 | 2 412,20 | 104 | 3 676 911,00 | 0,00 | 0,00 | 3 676 911,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,80 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Торжок, ул. Лермонтова, д.8 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 684,40 | 637,80 | 593,10 | 23 | 1 905 531,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 531,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987,66 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 6 | г. Торжок, ул. Старицкая, д.5 | 1936 |  | кирпич | 2 | 2 | 588,90 | 522,90 | 522,90 | 13 | 1 756 609,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 609,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359,36 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Торжок, ул. Мира, д.8 | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 848,80 | 801,60 | 755,30 | 30 | 1 919 069,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 069,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394,05 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 8 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.19 | 1933 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 006,10 | 936,80 | 810,90 | 57 | 1 678 763,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 763,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792,02 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 9 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д.36 | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 278,60 | 1 255,00 | 1 255,00 | 42 | 2 790 635,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 635,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223,61 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д.38 | 1966 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 142,80 | 1 997,80 | 1 168,90 | 58 | 4 314 664,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314 664,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159,71 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 11 | г. Торжок, ул. Осташковская, д.50 | 1968 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 826,30 | 1 581,50 | 1 548,10 | 49 | 2 961 527,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 527,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872,61 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 12 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.103 | 1993 |  | ж/б панель | 5 | 8 | 7 034,90 | 6 408,60 | 6 340,70 | 238 | 4 725 130,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 130,00 | 0,00 | 0,00 | 737,31 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 13 | г. Торжок, Калининское шоссе, д.18а | 1965 |  | кирпич | 2 | 1 | 337,50 | 310,40 | 310,40 | 20 | 764 176,00 | 0,00 | 0,00 | 764 176,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461,91 |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году и которые планируется отремонтировать в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 16 295,10 | 14 816,50 | 13 513,00 | 562,00 | 15 442 371,82 | 0,00 | 0,00 | 15 442 371,82 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 16б | 1976 | не проводился не проводился не проводился не проводился не проводился не проводился | кирпич | 5 | 5 | 3 048,00 | 2 772,40 | 2 772,40 | 110 | 2 250 909,38 | 0,00 | 0,00 | 2 250 909,38 | 0,00 | 0,00 | 811,90 | 7 822,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 2 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 35 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 306,10 | 3 109,00 | 2 844,20 | 112 | 2 556 927,04 | 0,00 | 0,00 | 2 556 927,04 | 0,00 | 0,00 | 822,43 | 7 822,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 3 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 3 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 440,10 | 3 182,20 | 2 326,70 | 110 | 2 617 852,07 | 0,00 | 0,00 | 2 617 852,07 | 0,00 | 0,00 | 822,65 | 7 822,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 4 | г. Торжок, ул. Завидова, д.4 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 686,90 | 2 453,40 | 2 425,20 | 100 | 3 577 155,73 | 0,00 | 0,00 | 3 577 155,73 | 0,00 | 0,00 | 1 458,04 | 7 822,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 5 | г. Торжок, ул. Мира, д.4 | 1965 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 078,70 | 1 782,90 | 1 782,90 | 60 | 1 500 157,35 | 0,00 | 0,00 | 1 500 157,35 | 0,00 | 0,00 | 841,41 | 7 822,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |
| 6 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.2 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 735,30 | 1 516,60 | 1 361,60 | 70 | 2 939 370,25 | 0,00 | 0,00 | 2 939 370,25 | 0,00 | 0,00 | 1 938,13 | 7 822,00 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |

| II Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  | установка приборов учета2 | ремонт или замена лифтового оборудования3 |  |  | ремонт крыши4 |  | ремонт подвальных помещений5 |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | разработка проектной документации6 | проведение технического обслуживания7 |  |  |
|  |  |  | Итого | электроснабжения | теплоснабжения1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 27 887 857,00 | 13 509 175,00 |  | 13 509 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 353 052,53 |  |  |  |  |  |  | 2 025 629,47 |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.44 | 3 993 146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,60 | 3 703 104,53 |  |  |  |  |  |  | 290 041,47 |  |  |  |
| 2 | г. Торжок, ул. М. Горького, д.59 | 2 428 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,80 | 2 252 192,00 |  |  |  |  |  |  | 176 400,00 |  |  |  |
| 3 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.16 | 6 324 001,00 | 5 864 658,00 |  | 5 864 658,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 343,00 |  |  |  |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.87б | 4 040 596,00 | 3 747 108,00 |  | 3 747 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 488,00 |  |  |  |
| 5 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.87в | 4 202 669,00 | 3 897 409,00 |  | 3 897 409,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 260,00 |  |  |  |
| 6 | г. Торжок, ул. М.Горького, д.38 | 2 608 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 | 2 419 002,00 |  |  |  |  |  |  | 189 466,00 |  |  |  |
| 7 | г. Торжок, ул. М.Горького, д.45 | 4 290 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 579,00 | 3 978 754,00 |  |  |  |  |  |  | 311 631,00 |  |  |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 47 898 767,00 | 4 470 312,46 | 188 276,46 | 4 282 036,00 |  |  |  |  |  |  | 12 | 21 767 924,90 |  | 17 099 075,27 |  |  |  | 1 082 335,00 |  |  | 3 479 119,37 |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул.Дзержинского, д.52 | 1 329 885,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 | 1 233 289,03 |  |  |  |  |  |  | 96 595,97 |  |  |  |
| 2 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.48 | 1 856 453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,40 | 1 721 609,85 |  |  |  |  |  |  | 134 843,15 |  |  |  |
| 3 | г. Торжок, ул. Падерина, д.5 | 1 518 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,85 | 1 407 935,08 |  |  |  |  |  |  | 110 274,92 |  |  |  |
| 4 | г. Торжок, ул. Володарского, д.49а | 203 023,00 | 188 276,46 | 188 276,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 746,54 |  |  |  |
| 5 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.41 | 2 925 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,00 | 2 713 464,00 |  |  |  |  |  |  | 212 529,00 |  |  |  |
| 6 | г. Торжок, Зеленый городок, , д.7б | 1 413 679,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,00 | 1 310 996,67 |  |  |  |  |  |  | 102 682,33 |  |  |  |
| 7 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.85б | 3 624 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 451,90 | 3 360 893,79 |  |  |  |  |  |  | 263 238,21 |  |  |  |
| 8 | г. Торжок, ул. Мира, д.46 | 4 617 422,00 | 4 282 036,00 |  | 4 282 036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 386,00 |  |  |  |
| 9 | г. Торжок, ул. Энгельса, д.8 | 1 720 037,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,3 | 1 595 102,41 |  |  |  |  |  |  | 124 934,59 |  |  |  |
| 10 | г. Торжок, ул.Падерина, д.1 | 1 167 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,6 | 1 082 335,00 |  |  | 84 773,00 |  |  |  |
| 11 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.48 | 1 912 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | 1 773 552,51 |  |  |  |  |  |  | 138 911,49 |  |  |  |
| 12 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.50 | 1 283 025,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 1 189 832,70 |  |  |  |  |  |  | 93 192,30 |  |  |  |
| 13 | г. Торжок, Новгородская наб, д.1б | 854 463,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,80 | 792 399,23 |  |  |  |  |  |  | 62 063,77 |  |  |  |
| 14 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.25а | 1 966 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 824 048,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 866,53 |  |  |  |
| 15 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.27 | 1 966 522,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 823 684,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 837,99 |  |  |  |
| 16 | г. Торжок, ул. Луначарского, д.128 | 7 812 146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 244 712,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 433,88 |  |  |  |
| 17 | г. Торжок, ул. Старицкая, д.100 | 1 960 022,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 817 656,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 365,86 |  |  |  |
| 18 | г. Торжок, ул. Старицкая, д.102 | 5 851 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 426 783,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 046,67 |  |  |  |
| 19 | г. Торжок, Калининское шоссе, д.14 | 3 915 438,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 631 040,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 397,17 |  |  |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 31 984 311,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 661 135,00 |  |  |  |  |  |  | 2 323 176,00 |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Кутузова. д.1 | 1 899 291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,00 | 1 761 336,00 |  |  |  |  |  |  | 137 955,00 |  |  |  |
| 2 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.37 | 2 600 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,00 | 2 411 443,00 |  |  |  |  |  |  | 188 874,00 |  |  |  |
| 3 | г. Торжок, ул. Бакунина. д.8 | 991 688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,00 | 919 657,00 |  |  |  |  |  |  | 72 031,00 |  |  |  |
| 4 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д.113 | 3 676 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,70 | 3 409 839,00 |  |  |  |  |  |  | 267 072,00 |  |  |  |
| 5 | г. Торжок, ул. Лермонтова, д.8 | 1 905 531,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,00 | 1 767 123,00 |  |  |  |  |  |  | 138 408,00 |  |  |  |
| 6 | г. Торжок, ул. Старицкая, д.5 | 1 756 609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,00 | 1 629 018,00 |  |  |  |  |  |  | 127 591,00 |  |  |  |
| 7 | г. Торжок, ул. Мира, д.8 | 1 919 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,00 | 1 779 678,00 |  |  |  |  |  |  | 139 391,00 |  |  |  |
| 8 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.19 | 1 678 763,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,00 | 1 556 826,00 |  |  |  |  |  |  | 121 937,00 |  |  |  |
| 9 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д.36 | 2 790 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,30 | 2 587 938,00 |  |  |  |  |  |  | 202 697,00 |  |  |  |
| 10 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д.38 | 4 314 664,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,40 | 4 001 269,00 |  |  |  |  |  |  | 313 395,00 |  |  |  |
| 11 | г. Торжок, ул. Осташковская, д.50 | 2 961 527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,00 | 2 746 417,00 |  |  |  |  |  |  | 215 110,00 |  |  |  |
| 12 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.103 | 4 725 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1739,00 | 4 381 921,00 |  |  |  |  |  |  | 343 209,00 |  |  |  |
| 13 | г. Торжок, Калининское шоссе, д.18а | 764 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,78 | 708 670,00 |  |  |  |  |  |  | 55 506,00 |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году и которые планируется отремонтировать в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 15 442 371,82 | 3 408 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 254 282,00 |  |  |  |  |  |  | 780 061,82 |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 16б | 2 250 909,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,00 | 2 129 226,00 |  |  |  |  |  |  | 121 683,38 |  |  |  |
| 2 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 35 | 2 556 927,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 | 2 419 002,00 |  |  |  |  |  |  | 137 925,04 |  |  |  |
| 3 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 3 | 2 617 852,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,50 | 2 478 218,00 |  |  |  |  |  |  | 139 634,07 |  |  |  |
| 4 | г. Торжок, ул. Завидова, д.4 | 3 577 155,73 | 3 408 028,00 |  | 3 408 028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 169 127,73 |  |  |  |
| 5 | г. Торжок, ул. Мира, д.4 | 1 500 157,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,00 | 1 418 644,00 |  |  |  |  |  |  | 81 513,35 |  |  |  |
| 6 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.2 | 2 939 370,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,00 | 2 809 192,00 |  |  |  |  |  |  | 130 178,25 |  |  |  |
|  | 1ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| III Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Начало проведения капитального ремонта 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образование город Торжок | 25 290,50 | 908 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 27 887 857,00 | 27 887 857,00 |
| Начало проведения капитального ремонта 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование город Торжок | 49 061,70 | 1 754 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 47 898 767,00 | 47 898 767,00 |
| Начало проведения капитального ремонта 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное образование город Торжок | 25 518,90 | 835 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 31 984 311,00 | 31 984 311,00 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году и которые планируется отремонтировать в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное образование город Торжок | 16 295,10 | 562 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 15 442 371,82 | 15 442 371,82 |