**График остановок котельных для проведения планово-предупредительных ремонтов в межотопительный период 2025 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование источника тепловой энергии** | **Сроки проведения ремонта** |
| **ООО «Теплосеть»** | |
| БМК ул. Энергетиков | 16.06.2025 - 29.06.2025 |
| БМК Ленинградское шоссе в районе дома №18 | 16.06.2025 - 29.06.2025 |
| **ООО «КомТЭК»** | |
| БМК ул.Больничная дом №30б | 02.06.2025 - 16.06.2025 |
| БМК Ленинградское шоссе дом №2 | 26.05.2025 - 09.06.2025 |
| БМК Калининское шоссе дом №12в | 09.06.2025 - 23.06.2025 |
| БМК Ленинградское шоссе дом №103а | 16.06.2025 - 30.06.2025 |
| БМК ул. Дзержинского дом 109б | 02.07.2025 - 16.07.2025 |
| **АО «Завод «Марс»** | |
| Котельная ул. Луначарского №121 | 14.07.2025 - 27.07.2025 |
| **МУП города Торжка «Горэнерго»** | |
| Котельная №1 пер. Свердлова №6 | 20.05.2025 - 02.06.2025 |
| Котельная №8 ул. Вокзальная №24а | 03.06.2025 - 16.06.2025 |
| Котельная№10 ул. Осташковская №35 | 26.08.2025 - 08.09.2025 |
| Котельная №11 ул. 1-ая Пугачева | 29.07.2025 - 11.08.2025 |
| Котельная №14 ул. Бакунина №18 | 13.05.2025 - 26.05.2025 |
| Котельная №15 ул. Луначарского №35 | 01.07.2025 - 14.07.2025 |
| Котельная №16 ул. Мира у дома №42 | 15.07.2025 - 28.07.2025 |
| Котельная №17 ул. Авиационная | 12.08.2025 - 25.08.2025 |
| Котельная №18 ул. Старицкая №102 | 17.06.2025 - 30.06.2025 |
| Котельная №19 ул. Красноармейская | 02.09.2025 - 15.09.2025 |